Załącznik nr 4  do SIWZ

ZP341/39/2010

(projekt)

UMOWA  Nr ZP 342/…../10

na: „Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zabrodzie dz. nr 4/5 od nr 21 do 22; Stoszyce 1a” zawarta w dniu……………….…………………. r. pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy				- Antoniego Kopeć

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy	- Małgorzaty Wujciów

zwaną dalej Zamawiającym,

a …………………………………..

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

„Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Zabrodzie dz. nr 4/5 od nr 21 do 22; Stoszyce 1a”

- Zakres prac obejmuje:

a) Zabrodzie

- wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35				- 130 mb;

- posadowienie słupa oświetleniowego betonowego		 	- 4 szt.

- montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 150W 		- 4 szt.

- dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

- wykonanie pomiarów kontrolnych

- obmiar geodezyjny

b) Stoszyce

- wykop i układanie kabla typu YAKXS 4x35				- 121 mb;

- posadowienie słupa oświetleniowego stal.-ocynk. z fundamentem 	- 2 szt.

- montaż oprawy oświetleniowej sodowej o mocy 150W			- 2 szt.

- dokonanie odbioru technicznego w EnergiaPro

- wykonanie pomiarów kontrolnych

- obmiar geodezyjny

3.  Roboty określone w ust. 2 powinny być wykonane z należytą starannością, sztuką budowlaną oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Wykonawca wykona roboty określone w ust. 2 we własnym zakresie bez udziału podwykonawców.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania robót.

§ 3

Ustala się termin wykonania robót:

- rozpoczęcia –  od daty podpisania umowy .

- zakończenia – 15 grudnia 2010 r.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy – w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy;

- przekazanie dziennika budowy;

- przekazanie kompletu dokumentacji.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni:

  - zabezpieczenie placu budowy;

  - ochronę mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego;

  - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;

  - ustalenie i utrzymanie ogólnego porządku;

  - skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

  - zajęcie pasa drogowego;

  - obsługę geodezyjną w pełnym zakresie;

  - wyłączenia energetyczne konieczne do wykonania prac.

§ 5

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót wymienionych w § 1 w wysokości ………………………….. zł netto (słownie: ………………………. złotych) plus 22% podatku VAT tj. …………………………… zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto ……………. zł (słownie złotych: …………………………..).

§ 6

Ustala się następujący sposób rozliczania i zapłaty za wykonane prace:

- Rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową.

- Zapłata należności zrealizowana będzie przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz faktury Wykonawcy.

- Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.

- Faktura, którą Wykonawca wystawi do zapłaty Zamawiającemu płatna będzie z konta w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

§ 7

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

§ 8

Strony ustalają następujące zasady odbioru:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w realizacji przedmiotu umowy, po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

- W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do eksploatacji.

- Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru a zakończą się w ciągu 10 dni.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

a) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

b) protokoły:

- odbioru z EnergiaPro,

- pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych,

- odbioru pasa drogowego.

c) dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub zmianami, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji;

d) oryginał dziennika budowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad, Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego;

c) odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić do odbioru ponownie. W tym przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru;

d) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

- Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 9

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy.

- Okresy gwarancji na sprzęt, podzespoły, urządzenia, inne przedmioty dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia publicznego, ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.

- Dokumenty gwarancyjne, wystawione lub dostarczone będą przez Wykonawcę w dniu podpisania protokołu odbioru.

- Warunki gwarancji są jednolite przez cały okres jej obowiązywania.

- Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia niesprawności. W przypadku, gdy termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Serwisantowi Wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni (przy czym Wykonawca potwierdzi termin przyjazdu serwisu), a jeżeli okaże się to niemożliwe, wówczas Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę i naprawa będzie wykonywana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniach wolnych od pracy u Zamawiającego. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie usterki.

- Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- W przypadku nie usunięcie wady przez Wykonawcę w wyżej wymienionym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego zlecenia usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przedmiotu umowy powstałe z winy Zamawiającego lub z winy osób trzecich

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy  -  ……………………

- Osoby upoważnione do odbioru przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego:

- …………………………………….. – inspektor nadzoru

- Ewa Figas – Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§11

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez zapłatę kary umownej:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia robót

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu przekazania placu budowy;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 niniejszej umowy.

- Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej za każdy dzień zwłoki jest wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

- strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej /aneksu/.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych

§ 14

Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań , aby rozwiązać je polubownie.

§ 15

Wszelkie spory, nie rozwiązane polubownie rozstrzygnięte będą przez Sąd właściwy we Wrocławiu.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

. . . . . . . . . . . . . . . .  .						. . . . . . . . . . . . . . . . . . .